3차 프로젝트 기획안
2026년 03 월 23일
- 과정명 : 융합_AI 미래형모빌리티(실증도로.로봇.UAM)과정
- 과정 기간 : 2026.03.23 ~ 2026.03.27
팀명	A
팀원	이도건(팀장), 김동욱, 박선우, 여신구
프로젝트 주제	졸음 운전 감지 모델의 RKNN 변환 및 실시간 추론 최적화
기술 키워드	RKNN, ONNX, 모델 경량화, TensorFlow, Keras, rknn-toolkit2, tf2onnx, Orange Pi 5+ (RK3588), NPU, RKNN-Toolkit-Lite2
프로젝트 목적	[주제 선택 이유] / 임베디드 보드의 CPU만으로는 고중량 딥러닝 모델의 실시간 연산 처리에 한계가 있음. 졸음 감지 시스템의 핵심인 실시간성 확보를 위해 Orange Pi 5+ 내장 NPU 활용이 필수적임. 하드웨어 전용 가속기(NPU) 최적화를 통해 PC급 추론 성능을 임베디드 환경에서 구현하고자 함. / [기대 효과] / 1. RKNN 변환을 통한 연산 효율 극대화로 시스템 자원 점유율을 최소화함. / 2. 확보된 하드웨어 자원을 활용하여 래칭(Latching) 안전 로직 및 대시보드 UI의 동시 구동 안정성을 높임.
프로젝트 수행 방향 / (개발일정 및 역할분담)	[역할 분담] / - 이도건: Orange Pi 5+ 기반의 RKNN 가속 환경 구축 및 모델 변환 파이프라인 최적화 총괄함. / - 박선우: CNN(MobileNetV2) 모델 학습 및 RKNN 변환 모델의 행동별 추론 성능 테스트 수행함. / - 김동욱: 학습 데이터 전처리 및 RKNN 변환 전후의 눈 상태 판별 정확도 비교 분석함. - 여신구:프로젝트 구조 설계 분석 및 RKNN 단계별 성능 통계 데이터 관리함. / [개발 일정 (3주 단기 WBS)] / - 1주차 (완료): 주/야간 통합 데이터셋(775장) 구축 및 수동 전처리, MobileNetV2 기반 경량 CNN 모델 전이 학습 및 최적화 완료 / - 2주차 (완료): dlib 기반 EAR, MAR(물리 수치)과 CNN(패턴 확률)을 결합한 하이브리드 판정 알고리즘 통합 및 래칭(Latching) 안전 로직과 실시간 UI 구현 / - 3주차 (진행중): 학습 모델의 RKNN 변환 및 Orange Pi 5+ 이식을 통한 NPU 가속 실시간 추론 성능 최적화 수행함.
프로젝트 수행 도구 / (개발 환경)	[언어/프레임워크] Python 3.10, PyTorch, TensorFlow Lite, ONNX / [라이브러리] OpenCV, dlib, RKNN-Toolkit2, tf2onnx, RKNN-Toolkit-Lite2 / [H/W] Orange Pi 5+ (RK3588), 광각 USB 카메라
필수 기능 / (주요 구현 기능)	[S/W] / 1. dlib 특징점 추출과 NPU 전용 RKNN 모델을 결합하여 정상, 졸음, 하품 상태를 실시간으로 분류하고 로그를 출력함. / 2. 졸음으로 고개를 숙여 얼굴 인식이 일시 유실되어도 직전 위험 상태를 유지하여 경고의 연속성을 보장함. / 3. 10초간 정상 상태 유지 시에만 경고를 해제하며, 인식 유실 3초 후 추적 영역을 중앙으로 강제 복귀시켜 재인식을 대기함. / [H/W] / 1. Orange Pi 5+의 NPU를 활용하여 CPU 부하를 최소화하고 딥러닝 모델의 고속 추론 성능을 최적화함. / 2. NPU 추론 결과와 함께 눈/입 확대 이미지 및 EAR/MAR 수치를 화면에 시각화하여 출력함.
수행 계획 및 / 예상 결과물	[수행 계획] / 1. Keras로 학습된 CNN 모델을 tf2onnx 및 rknn-toolkit2를 통해 RK3588 NPU 전용 포맷으로 변환하여 추론 효율을 극대화함. / 2. Orange Pi 5+ 환경에서 RKNN 가속 모델과 dlib 특징점 분석, 그리고 래칭(Latching) 안전 로직을 하나의 실시간 대시보드 시스템으로 통합함. / 3. 배포: 실제 광각 USB 카메라 입력을 활용하여 주/야간 환경에서의 판정 정확도를 확인하고, NPU 가속을 통한 실시간 구동 안정성을 최종 검증함. / [예상 결과물] / - 실시간 대시보드: 운전자의 얼굴을 졸음/위험 상태 색상(초록/빨강)으로 표시되는 모니터링 화면 / -NPU 최적화 가속 모델 (.rknn): Orange Pi 5+의 NPU 자원을 활용하여 끊김 없는 고속 추론이 가능하도록 최적화된 최종 .rknn 모델 파일임. / - 실전형 졸음 운전 예방 시스템: 자리 이탈 감지 및 자동 중앙 복귀 리셋 기능이 탑재되어 실제 주행 환경에 즉시 적용 가능한 소프트웨어 패키지임