2차 프로젝트 기획안
2026년 03 월 16일
- 과정명 : 융합_AI 미래형모빌리티(실증도로.로봇.UAM)과정
- 과정 기간 : 2026.03.16 ~ 2026.03.20
팀명	A
팀원	이도건(팀장), 김동욱, 박선우, 여신구
프로젝트 주제	직접 구축한 주/야간 데이터셋 기반의 경량 CNN 졸음 감지 및 지능형 안전 제어 시스템
기술 키워드	CNN, MobileNetV2, 전이 학습, Dropout, 이미지 증강, dlib, EAR/MAR, Latching Logic, Orange Pi 5+, OpenCV
프로젝트 목적	[주제 선택 이유] / 기존 dlib의 EAR 방식은 저조도 환경이나 고개 회전 시 정확도가 급격히 떨어지는 한계가 있음. 이를 해결하기 위해 직접 정제한 775장의 주/야간 눈 이미지를 CNN으로 학습시켜 판독 신뢰도를 높이고, 인식이 끊기는 상황에서도 작동하는 실전형 안전 로직을 구현함. / [기대 효과] / 1. 모델의 이미지 패턴 분석을 통해 정상, 졸음, 하품 상태를 실시간으로 분류하고 운전자 자리 이탈 시 안내 메시지를 출력하여 판독 신뢰도를 극대화함. / 2.연속성 있는 제어 졸음으로 고개를 숙여 얼굴 인식이 일시적으로 끊기더라도 직전 상태를 유지하는 래칭 시스템을 통해 경고의 공백 없이 실질적인 사고 예방이 가능함. / 3.실시간 확대 영상과 분석 수치를 포함한 UI를 통해 시스템의 판단 근거를 운전자에게 즉각 제공하여 상용 수준의 사용자 신뢰도를 확보함.
프로젝트 수행 방향 / (개발일정 및 역할분담)	[역할 분담] / - 이도건: 시스템 총괄 및 아키텍처 설계, CNN 환경 구축 및 실시간 알고리즘 최적화 통합. / - 박선우: 주/야간 통합 데이터셋(775장) 구축 및 전처리, CNN 모델 학습 및 성능 검증, 지능형 안전 로직(Latching) 구현. / - 김동욱: AI Hub 데이터 가공 및 분석, CNN 눈 상태 판별 모델 유효성 검토. / - 여신구:프로젝트 구조적 설계 과정 분석, 데이터베이스 분류 및 실험 결과 통계 관리. / [개발 일정 (3주 단기 WBS)] / - 1주차 (완료): 주/야간 통합 데이터셋(775장) 구축 및 수동 전처리, MobileNetV2 기반 경량 CNN 모델 전이 학습 및 최적화 완료 / - 2주차 (진행 중): dlib 기반 EAR, MAR(물리 수치)과 CNN(패턴 확률)을 결합한 하이브리드 판정 알고리즘 통합 및 래칭(Latching) 안전 로직과 실시간 UI 구현 / - 3주차 (예정): 학습 모델의 RKNN 변환 및 Orange Pi 5+ 이식, NPU 가속을 통한 실시간 추론 성능 최적화 및 최종 프로젝트 결과물 정리
프로젝트 수행 도구 / (개발 환경)	[언어/프레임워크] Python 3.10, TensorFlow, Keras / [라이브러리] OpenCV, dlib (68 Landmarks), NumPy / [H/W] Orange Pi 5+ (RK3588), 광각 USB 카메라
필수 기능 / (주요 구현 기능)	[S/W] / 1. dlib 특징점 추출과 직접 학습시킨 CNN모델을 결합하여 정상, 졸음, 하품 상태를 실시간으로 정밀 분류하고 로그를 출력함 / 2. 졸음으로 고개를 숙이거나 인식 오류로 얼굴 정보가 유실되어도 직전의 졸음 누적 시간을 유지하여 경고의 연속성을 보장하는 실전형 안전 장치를 구현함 / 3. 운전자가 카메라 시야를 벗어나면 즉시 이탈 메시지를 표시하고, 인식 유실 3초 후 추적 영역을 화면 중앙 좌표로 강제 복귀시켜 신속한 재인식을 대기함 / 4. 이상 징후가 일정 프레임 이상 지속될 때만 경고를 발생시키며, 특히 정상 상태가 10초간 안정적으로 유지되어야 비로소 경고를 해제하는 확정적 판정 알고리즘을 구축함 / 5. 주간(400장)과 야간(375장)의 균형 잡힌 775장의 데이터를 224x224 크기로 수동 크롭(Manual Cropping)하여 학습 순도를 높이고 다양한 주행 환경에서의 판정 성능을 확보함 / [H/W] / 1. USB 광각 카메라를 활용하여 운전자 정면 및 주변부 영상을 확보하고, 화면 우측에 실시간 눈과 입의 확대 이미지 및 EAR/MAR 분석 수치를 대시보드 형태로 출력함 / 2. 68개 안면 랜드마크의 상대적 크기와 좌표 변화를 분석하여 운전자와의 물리적 거리 및 얼굴의 위치 변화를 안정적으로 추적함 / 3. 졸음 확정이 10초간 유지되는 경우 경고를 발생시키고 하품 감지 안내 메시지는 3초 후 자동 소멸하도록 설계하여 하드웨어 리소스와 운전자 시야를 최적으로 관리함
수행 계획 및 / 예상 결과물	[수행 계획] / 1. 직접 정제한 775장의 주야간 통합 데이터를 활용해 CNN 모델의 판정 정확도를 확보하고 Dropout 설정을 통해 실전 환경에서의 일반화 성능 극대화 진행 / 2. dlib의 EAR, MAR 수치와 CNN 패턴 확률을 결합하여 정상, 졸음, 하품, 자리 이탈을 동시에 감지하는 통합 판정 로직 및 실시간 확대 UI 시각화 구현 / 3. 고개 숙임 시 경고를 유지하는 래칭(Latching) 로직과 10초 확정적 확인 시스템을 연동하여 실제 주행 환경에서의 오작동 방지 및 안정성 검증 수행 / [예상 결과물] / - 실시간 상태 모니터링 대시보드 운전자의 얼굴 특징점과 함께 눈과 입의 확대 이미지 및 위험 상태가 색상별로 표시되어 직관적인 상태 확인이 가능한 모니터링 화면 / - 자리 이탈 감지 및 자동 중앙 복귀 리셋 기능이 탑재된 실전형 졸음 운전 예방 시스템 소프트웨어