1차 프로젝트 기획안

2026년      03 월    05일

- 과정명 : 융합_AI 미래형모빌리티(실증도로.로봇.UAM)과정

- 과정 기간 : 2025.11.07 ~ 2026.05.14

| 팀명 | A |
| --- | --- |
| 팀원 | 이도건(팀장), 김동욱, 박선우, 여신구, 이건희 |
| 프로젝트 주제 | RKNN 기반 고정밀 DSM(운전자 상태 모니터링) 및 졸음 감지 시스템 |
| 기술 키워드 | RKNN, MediaPipe Face Mesh, Head Pose Estimation, CNN, MLP Classifier, Orange Pi 5+, TFLite, OpenCV |
| 프로젝트 목적 | [주제 선택 이유] 기존 Dlib 기반 EAR 측정 방식은 눈썹 오인식 및 고개 회전 시 정확도가 급격히 떨어지는 한계가 있음. 이를 극복하기 위해 CNN과 360도 회전 대응 알고리즘을 결합한 고신뢰도 시스템이 필요함. [기대 효과] 1. 선글라스/마스크 착용 등 극한 환경에서도 정확한 졸음 판정 가능. 2. 임베디드 가속(RKNN)을 통한 실시간 사고 예방 및 미래형 자율주행 보조 시스템 구축. |
| 프로젝트 수행 방향 (개발일정 및 역할분담) | [역할 분담] - 이도건: 시스템 총괄, RKNN 가속 환경 구축 및 회전/기울기 알고리즘 통합 - 박선우: AI Hub 데이터 가공, CNN 눈 상태 판별 모델 학습 및 검증 - 김동욱/여신구/이건희: 데이터 셋 분할 및 행동별(졸음, 하품, 휴대폰 등) 모델 학습 및 성능 테스트 [개발 일정 (3주 단기 WBS)] - 1주차 (진행 중): 데이터 수집/분할 및 각 파트별(눈, 입, 자세) AI 모델 학습/성능 테스트 - 2주차: 각 파트별 학습 모델 통합 및 5클래스 분류기(MLP) 연동, 실시간 시각화 구현 - 3주차: RKNN 모델 변환 및 Orange Pi 5+ 이식, 최종 성능 최적화 및 결과물 정리 |
| 프로젝트 수행 도구 (개발 환경) | [언어/프레임워크] Python 3.10, PyTorch, TensorFlow Lite [라이브러리] OpenCV, MediaPipe, RKNN-Toolkit2 [H/W] Orange Pi 5+ (RK3588), 광각 USB 카메라 |
| 필수 기능 (주요 구현 기능) | [S/W] 1. 360도 회전 대응 안면 인식 및 3축(Roll, Pitch, Yaw) 기울기 정밀 측정 2. 5클래스 행동 분류(정상, 졸음, 하품, 통화, 흡연) 및 실시간 로그 출력 3. 시계열 스택 관리 로직: 일정 프레임 이상 이상 징후 시 경고 알람 [H/W] 1. NPU(RK3588) 가속을 이용한 실시간 고속 추론(30fps 이상) 2. 거리 측정: 랜드마크 크기 기반 운전자와의 물리적 거리 추정 |
| 수행 계획 및 예상 결과물 | [수행 계획] 1. 데이터 학습: 분할된 데이터를 활용해 CNN(눈)과 MLP(행동) 모델의 정확도를 95% 이상으로 확보 2. 통합 시나리오: face_pose_recognition.py 기반으로 모든 지표를 하나의 대시보드에 통합 3. 배포: 학습된 모델을 RKNN으로 변환하여 임베디드 환경에서 안정성 검증 [예상 결과물] - 실시간 대시보드: 운전자의 얼굴 메시와 함께 졸음/위험 상태가 색상(초록/빨강)으로 표시되는 모니터링 화면 - 최적화 모델: Orange Pi 5+에서 끊김 없이 동작하는 .rknn 가속 모델 파일 |